**Cronograma de Entrega do Software MissM|Fotografia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **07/07/2014** | **14/07/2014** | **04/08/2014** | **15/08/2014** |
| **Breno** | **CSU06 – Manter Tipos de Evento**  **CSU10 – Manter Produto** | **CSU04 – ManterEvento** | **CSU11 – ManterContrato**  **CSU12 - ManterAgenda** | **CSU07 – Manter Fotos** |
| **Victor** | **CSU08 – ManterCliente**  **CSU02 - ManterServico** | **CSU09 - ManterOrçamento** | **CSU03 – ManterPagamento**  **CSU13 – ManterFuncionario** | **CSU05 – Gerar Relatorio**  **CSU01 – Autenticar Usuario** |